«Утверждаю»

 Руководитель Администрации

 Чеховского муниципального района

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Кононова

**Дорожная карта по реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение населения Чеховского муниципального района качественной питьевой водой .**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Источник финансирования** |  **Объем финансирования (тыс. руб.)** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| **1.** | Проектные работы по строительству станции второго подъема и станции обезжелезивания в с.Мещерское | Бюджет Чеховского муниципального района | 6 000,0 | 2017 г. | Управление ЖКХ Администрации Чеховского муниципального района |
| **2.** |  Строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания в с.Мещерское | Бюджет Чеховского муниципального района,бюджет Московской области | 65 000,0 | 2018 г. | Управление ЖКХ Администрации Чеховского муниципального района |
| **3.** | Проектные работы по строительству водозаборного узла со станцией второго подъема, станцией обезжелезивания в п. Крюково | Бюджет Чеховского муниципального района | 4 000,0 | 2017 г. | Управление ЖКХ Администрации Чеховского муниципального района |
| **4.** | Строительство водозаборного узла со станцией второго подъема, станцией обезжелезивания в п. Крюково | Бюджет Чеховского муниципального района,бюджет Управление ЖКХ Администрации Чеховского муниципального района Московской области | 60 000,0 | 2018 г. | Управление ЖКХ Администрации Чеховского муниципального района |
| **5.** | Реконструкция водопровода п. Мещерское от перекреска у корпуса № 13 МОПБ № 2 до частных гаражей | Внебюджетные источники(инвестиционная программа МП «ЖКХ Чеховского района») | 918,6 | 2018 г. | МП «ЖКХ Чеховского района» |
| **7.** | Проектные работы по бурению артезианской скважины с. Дубна | Внебюджетные источники(инвестиционная программа МП «ЖКХ Чеховского района») | 3 213,3 | 2017 г. | МП «ЖКХ Чеховского района» |
| **8.** | Строительство очистных сооружений в п. Столбовая | Бюджет Чеховского муниципального района,бюджет Московской области | 215 000,0 | 2018 г. | Управление ЖКХ Администрации Чеховского муниципального района |
| **9.** | Реконструкция канализационного напорного коллектора КНС ул. Парковая – очистные сооружения ПЛЖ п. Столбовая | Внебюджетные источники(инвестиционная программа МП «ЖКХ Чеховского района») | 862,8 | 2017 г. | МП «ЖКХ Чеховского района» |
| **10.** | Устройство тепловой и антикоррозийной изоляции 2-х отстойников и 2-х аэротенков очистных сооружений п. Дубна  | Внебюджетные источники(инвестиционная программа МП «ЖКХ Чеховского района») | 1 143,4 | 2018 г. | МП «ЖКХ Чеховского района» |
| **11.** | Реконструкция канализационного коллектора на территории МОБП № 2 п. Мещерское | Внебюджетные источники(инвестиционная программа МП «ЖКХ Чеховского района») | 734,4 | 2018 г. | МП «ЖКХ Чеховского района» |

Заместитель Руководителя Администрации

Чеховского муниципального района А.М. Миронов

Начальник Управления ЖКХ Администрации

Чеховского муниципального района А.В. Ляхомский

Генеральный директор МП «ЖКХ Чеховского

муниципального района» А.А. Степанов